# 附件3

# 重点项目清单

| 序号 | 项目 | 建设内容 | 实施期限 | 项目总投资 （万元） | 主管部门 | 业主单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）零碳能源发展示范地工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 三澳核电项目一期 | 规划建设2台具有中国完全自主知识产权的“华龙一号”机组，包括核电场、核电进场路、核电科研区。 | 2020-2026 | 4590000 | 县重大能源中心 | 中广核苍南核电有限公司 |
| 2 | 三澳核电项目二期 | 两台百万千瓦级核电机组。 | 2025-2031 | 4050000 | 县重大能源中心 | 中广核苍南核电有限公司 |
| 3 | 苍南风电示范项目 | 总装机200万千瓦，新建海上升压站、陆上直流站。 | 2025-2029 | 3700000 | 县发改局 | 中电建温州绿能有限公司 |
| 4 | 苍南3号海上风电项目 | 规划面积约110平方千米。总装机80万千瓦，新建海上升压站和陆上集控（升压）站1座。 | 2024-2027 | 890000 | 县发改局 | 苍南蔚蓝海上风电有限公司 |
| 5 | 苍南1号海上风电二期 | 总装机20万千瓦，配套建设一座 220kV 海上升压站和一座陆上集控中心。 | 2024-2026 | 240000 | 县发改局 | 华润海上风电（苍南）有限公司 |
| 6 | 苍南2号二期海上风电项目 | 总装机30万千瓦，采用14MW风电机组，由22台风电机组构成，配套建设一座 220kV 海上升压站和一座陆上集控中心。 | 2025-2028 | 360000 | 县发改局 | 华能浙江苍南海上风电有限责任公司 |
| 7 | 苍南5号海上风电项目 | 苍南5#海上风电场工程装机容量为800MW，总投资约102亿元，新建海上升压站和陆上集控（升压）站各1座，风机所发电能通过场内集电线路汇集至海上升压站，升压后通过高压海缆输送至陆上集控（升压）站，后接入地方电网，陆上集控（升压）站位于苍南县霞关镇澄海村，用地面积约40200平方米（约合60.3亩），海域面积约421.4公顷。 | 2026-2029 | 720000 | 县发改局 | 苍南景川海上风电有限公司 |
| 8 | 华东新华苍南赤溪100 兆瓦农光互补发电项目 | 建设30MW光伏发电设备，包括光伏组件、箱逆变、电缆、支架和升压降一二次等设备，预计年均发电量3000万kWh。 | 2024-2026 | 14000 | 县发改局 | 华东新华能源投资有限公司 |
| 9 | 200MW电化学共享储能电站项目 | 拟建设规模200MW/400MWh，项目总投资约4亿元，总用地面积约90亩，项目初步选址位于赤溪镇。 | 2026-2028 | 40000 | 县发改局 | 远景新能源有限公司 |
| 10 | 波浪能项目 | 谋划海上风电场区波浪能电站建设项目。 波浪能是分布最广的海洋可再生能源，能量密度高，具有较高开发价值，且海上风电场区往往是波浪能资源富集场所。我县可利用苍南3号、5号等占海面积大的风电项目内风机间隙海域，谋划近海海上风电场与波浪能发电融合发展示范项目，提高综合用海效率、整体发电能力，实现多能互补。下一步研究论证海上风电场区波浪能电站建设项目可行性。 | 2026-2030 | 10000 | 县发改局 | 能源岛平台公司、华夏智慧能源公司 |
| （二）清洁能源产业集群发展工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 苍南县清洁能源产业基地及配套设施建设项目（一期）－市政公用工程及其他专业工程（1） | 项目位于绿能小镇规划区，总用地面积约30843㎡，总投资为9974.96万元。其中，苍南绿能小镇浦湾路建设工程一期工程道路总长约1147米，红线宽度18米，投资约5571.14万元；苍南绿能小镇远景路建设工程道路长度553m，标准宽度18m，含桥梁一座，总用地面积约10134平方米，总投资约4403.82万元；绿化、照明、交通标志、监控等设施同步建设。 | 2024-2027 | 10000 | 县能源集团 | 苍南县海西建设发展有限公司 |
| 2 | 苍南县氢经济项目 | 项目涵盖氢能制储输用全链条。推进氢能离网超充示范项目、苍南加氢站选址和规划建设。谋划氢能公交、旅游大巴、旅游观光船等示范项目，以及氢能应急保障车等示范项目。研究绿氢“车－站－景”小生态构建，研究新能源制氢途径和方式，研究氢能在重卡方面的应用。 | 2026-2030 | 10000 | 县发改局 | 重塑新能源有限公司 |
| 3 | 苍南县清洁能源产业园建设工程一期 | 总用地面积73.75亩，总建筑面积11.3万平方米，建设内容涉及产业平台建设工程（智能制造车间、光伏制造车间等）、配套道路建设工程及环境综合整治工程。 | 2023-2025 | 32893 | 县经信局 | 苍南县海西建设发展有限公司 |
| 4 | 远景苍南零碳产业基地项目 | 项目总用地面积200亩，总建筑面积10.61万平方米，项目共分四期建设：一期为年产200台海上风电主机及轮毂的主机厂；二期为年产 600 台风电发电机的发电机生产中心；三期为年产 2万吨风电齿箱及发电机的滚动轴承生产基地。 | 2022-2025 | 210000 | 县经信局 | 远景（苍南）新能源有限公司 |
| 5 | 综合能源岛 | 主要以南、北关岛为核心，联动苍南绿能小镇及烟墩山采矿区，推动核电、风电、光伏、波浪能、新型储能等相结合的零碳能源架构，积极发展绿色氢基产业和能源关联产业，探索算力中心、医用同位素等零碳能源利用，构建源网荷储体系，推进能源、产业双网协同发展。 | 2025-2035 | 5000000 | 县发改局 | 中广核风电有限公司、 中电建华东勘测研究院有限公司 |
| （三）再生纺织品产业全链条贯通工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 温州翔宇纺织有限公司工改提升建设项目 | 该项目位于宜山镇区域，总用地面积约为14685.68平方米（合22.03亩），总建筑面积为39613.65平方米，容积率2.7，拟建设两栋4层生产车间和一栋12层综合楼。其中项目拟分两期进行，一期新建生产车间一，建筑面积为17901.23平方米，二期新建生产车间二、综合楼、配电房等用房建筑面积为21712.42平方米。 | 2024-2027 | 8000 | 县经信局 | 温州翔宇纺织有限公司 |
| 2 | 宜山镇针织产业生产基地基础设施项目 | 项目主要包含7大工程18个子项目，主要包含苍南县针织产业生产基地基础设施项目和苍南县针织产业生产基地基础设施项目（二）期两大模块。其中苍南县针织产业生产基地基础设施项目包括产业孵化中心提升工程、亿元产业创业园基础设施工程及基地配套道路桥梁工程等 3 大工程。苍南县针织产业生产基地基础设施项目（二期）包含宜山镇龙金产业园二期项目、园区配套智慧消防提升项目、配套垃圾中转站建设工程及基地配套道路桥梁工程等4大工程。 | 2024-2027 | 38071 | 宜山镇 | 宜山镇 |
| 3 | 温州华誉纺织有限公司年产1000吨棉纱生产线技改项目 | 采用智能化、连续化纺纱成套装备（清梳联、粗细联、细 络联及数控单机，喷气涡流纺、高速转杯纺等短流程先进 纺纱设备）生产高品质纱线，采用新型数控装备（高速数 控无梭织机、自动穿经机、自动验布机、全成形电脑横机 、全成形圆纬机、高速电脑横机、高速经编机、细针距圆 纬机等）生产高支、高密、提花等高档机织、针织纺织品。 | / | 941 | 县经信局 | 温州华誉纺织有限公司 |
| （四）工业节能降碳改造工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 苍南县钱库老旧工业园区配套基础设施项目 | 项目在钱库镇区域，总用地面积99760平方米（折合149.64亩），总建筑面积11.69万平方米，新建道路长度2260米，改造提升道路长度7690米，新建供水管2853米，新建排水管5432米，配建停车位785个，设置充电桩110个。 | 2024-2026 | 62620 | 钱库镇 | 苍南县建发集团 |
| 2 | 苍南经济开发区工业区改造提升项目（二期）建设工程 | 总用地面积270.59亩，建设内容包括产业园区建设、产业配套道路建设及改造提升。产业园总建筑面积22.95万平方米，地上建筑面积 21.95万平方米。其中新建地上建筑面积21.15万平方米和新建地下建筑面积1万平方米。改造提升道路10.6万平方米，长4757m，其中包括金乡大道、城北大街、园兴路等部分的改造提升工程；绿化、电力、给排水等有关配套设施同步建设。 | 2024-2027 | 80000 | 金乡镇 | 苍南县城投集团 |
| 3 | 苍南丰华科技有限公司厂房改扩建工程 | 苍南丰华科技有限公司厂房改扩建工程（金乡镇工业园区改造提升工程城东先行区－丰华公司单体改造工程）土地面积26404.21平方米（其中包括出让合同1183平方米），现建有工业厂房及办公楼等建筑5栋，总建筑面积14899.65㎡。本工程拟拆除厂区内原有老厂房，仅保留综合楼及其后面一车间。新建总建筑面积62446.47平方米（其中一期工程35347.31平方米：拟建1#车间17205.02平方米、2#车间17631.41平方米、连廊510.88平方米。二期工程27099.16平方米：拟建3#车间13294.14平方米、4#车间13294.14平方米、连廊510.88平方米。）。 | 2023-2026 | 12100 | 县经信局 | 苍南丰华科技有限公司 |
| 4 | 年产2000万条专用彩印包装袋智能化生产线技术改造项目 | 项目购置了阀口机、复合机等专用设备，设备采用电脑中控操作，选型均优先采购节能性、智能化程度高的型号，并联结ERP管理系统。项目建成达产，预计新增销售收入可达1500万元，新增税收45万元，新增利润50万元。 | 2022-2025 | 1200 | 县经信局 | 浙江宇义包装有限公司 |
| 5 | 浙江苍南仪表集团股份有限公司年产工商业气体流量仪表7.5万台（套）等投资项目 | 占地100.7亩，建筑面积10万平方米，新建行政研发大楼、金加工车间、装配车间、原料仓库、铸造车间、实流标定实验室等，引进具有国际先进水平的五轴车铣加工中心、气体流量检测仪装置等设备，新增立式加工中心、数控车床、三坐标测量仪等国产设备，搬迁企业原有工艺设备，配套相应的公用工程，形成年产工商业气体流量仪表7.5万台（套）、民用燃气表70万只、节流装置2000套和调压箱4000套的生产能力。 | 2020-2025 | 33437 | 县经信局 | 浙江苍南仪表集团股份有限公司 |
| 6 | 江晨旺包装有限公司年产10亿件嵌入防伪可追溯数字信息功能袋建设项目 | 位于苍南台商小镇36-3地块，用地面积99.06亩，总建筑面积15.7万平方米。其他相关设施同步建设。 | 2021-2025 | 44000 | 县经信局 | 浙江晨旺包装有限公司 |
| 7 | 浙江喜乐新材料股份有限公司年产5万吨新型BOPP薄膜和4万吨高性能医用无纺布智造建设项目 | 位于灵溪镇和平大道777号，总用地面积99.77亩，总建筑面积11万平方米，主要建设5栋生产车间以及2栋综合楼、门卫室及其他附属设施。 | 2021-2025 | 60000 | 县经信局 | 浙江喜乐新材料股份有限公司 |
| 8 | 浙江沃府新材料科技有限公司年产10万吨工程塑料（高性能复合材料）建设项目 | 位于苍南台商小镇14地块，总用地面积127.21亩，规划总建筑面积19.655万平方米，主要建设2幢办公楼综合楼及研发中心、19幢生产性用房、2幢宿舍楼，购置双螺杆挤出机60台、单螺杆挤出机40台、搅拌机100台、注塑机5台、输送机系统等先进生产设备及智能化管理系统。 | 2023-2025 | 27000 | 县经信局 | 浙江沃府新材料科技有限公司 |
| 9 | 钱库镇鑫悦产业园 | 由英可尔、联益、揽胜、欧飞、鼎辉等5家企业组成，占地面积约70亩，建筑面积超10万方。 | 2024-2027 | 20000 | 钱库镇 | 温州市英可尔油墨有限公司、温州揽胜新材料科技有限公司、温州欧飞工艺品有限公司、浙江联益新材料科技有限公司、浙江鼎辉包装科技有限公司 |
| 10 | 钱库镇产品展示中心建设项目 | 项目总占地面积约28433㎡（合42.65亩），总建筑面积45000㎡，以“文体赋能产业、服务驱动创新”为核心理念，打造集运动体验、产业展示、商务服务、文化创意于一体的复合型公共服务平台。布局运动场馆集群和产业协同创新平台，包括钱库镇三大主导产业展示中心、商务服务综合体、多功能体育赛事场馆、游泳健身中心及智能化训练场地、文化赋能空间等，形成“展销创投”一体化平台，补齐公共服务设施短板，助力产业转型升级。 | 2026-2027 | 25000 | 钱库镇 | 钱库镇 |
| 11 | 浙江通达印业有限公司新增年产3000万副高档扑克智能化生产线技改项目 | 科学利用智能化设备，新增智能自动化扑克牌生产线8组，全自动压纹机1台，立体纸盒机1台，汉堡盒机1台，年新增营业收入2500万元，新增税金95万元，新增净利润90万元。 | / | 800 | 县经信局 | 浙江通达印业有限公司 |
| 12 | 年产5800万印刷品包装盒生产线技改项目 | 全面引进国际先进水平的海德堡速霸八色平张纸胶印机、海德堡速霸十色平张纸胶印机等设备，可实现全自动活件更换，智能型，高效性，全自动换版装置，印通印控中心实现数据管理和色彩管理，图像控制系统。项目建成后预计增加销售收入4550万元，增加利润421万元，税收171万元。 | / | 4002 | 县经信局 | 浙江顺福印业有限公司 |
| 13 | 浙江瑞力实业有限公司厂房改扩建工程 | 本项目土地面积为26817.1平方米（40.23亩），改造后地上总建筑面积约67960.63平方米，拟新建总建筑面积约34096.76平方米分二期建设（其中一期1#车间加建部分加建一层生产车间共约6965.29平方米，二期扩建部分新建五层生产车间约27131.47平方米）：拟合法建筑总建筑面积474.54千方米（1#车间连廊、电梯面积为278.08平方米、1#车间和3#车间之间的连廊面积为160平方米、1#门卫为36.46平方米）；改造后容积率约2.56，绿地率5%，建筑密度54.43%。停车场、绿化、暖通、给排水等附属配套设施同步建设。 | 2023-2026 | 3000 | 县经开区 | 浙江瑞力实业有限公司 |
| 14 | 浙江中显新材料科技有限公司年产10000吨高强度食品级吨袋建设项目 | 本项目总投资约1.5亿，用地面积12328.1㎡，建设生产车间、办公用房等总建筑面积45291.9㎡，其中地上总建筑面积44839.9㎡, 地下建筑面积452㎡, 有关设施同步建设。 | 2024-2026 | 5000 | 县经信局 | 浙江中显新材料科技有限公司 |
| 15 | 浙江盼望包装印刷有限公司厂房续建工程 | 新增生产车间及门卫用房总建筑面积：21663.46㎡，项目总用地面积11787.4㎡，续建后总建筑面积：25939.45㎡。 | 2021-2025 | 1000 | 县经信局 | 浙江盼望包装印刷有限公司 |
| 16 | 浙江康宝环保材料有限公司厂房改扩建工程 | PC装配式建筑产业化建材生产基地建设项目用地面积33.3亩，新建建筑14200平方米（含地下建筑面积500平方米），其中干粉制砂站1540平方米、搅拌站1580平方米、原材料车间1:8600平方米、原材料车间2:1800平方米、设备房150平方米、门卫30平方米，有关设施同步建设。 | 2021-2025 | 2000 | 县经信局 | 浙江康宝环保材料有限公司 |
| 17 | 浙江华宇药业股份有限公司厂房改扩建工程 | 本项目用地面积15.67亩，新建生产车间、门卫等总建筑面积24845.53㎡. 其中新建一期车间1建筑面积7152.09㎡，新建二期车间2建筑面积8802.42㎡，新建三期车间3建筑面积8859. 02㎡、门卫兼消控室建筑面积32㎡。改扩建后厂房总建筑面积为32101.39㎡。 | 2024-2029 | 2000 | 县经信局 | 浙江华宇药业股份有限公司 |
| 18 | 温州崇坤印业有限公司厂房改扩建工程 | 温州崇坤印业有限公司厂房改扩建工程位于温州市苍南县灵溪镇苍南工业区，建设用地面积21302.80平方米，改扩建1#车间14640平方米、2#车间14672平方米，改扩建后厂房总建筑面积为53369.34平方米。 | 2024-2026 | 2000 | 县经信局 | 温州崇坤印业有限公司 |
| 19 | 苍南县鑫坤混凝土有限公司厂房改扩建项目 | 项目总用地面积16201.3平方米（折合约24.31亩），其中净用地面积15949.69平方米，本次工程为改扩建工程，在其中1#生产车间东侧扩建2#综合楼，面积9937.39千方米，在1#生产车间南侧扩建门卫室，面积30平方米。 | 2024-2025 | 3000 | 县经信局 | 苍南县鑫坤混凝土有限公司 |
| 20 | 苍南县湿垃圾处置项目 | 根据调研情况在县域范围内选择合适的乡镇及地点共谋划18个湿垃圾处理点位（各点位日处理量在0.1吨至100吨不等，规划总处理量252吨），其中包含1个大型集中处理站、11个中型分布式处理站、6个小型无废细胞，形成1+X（11）+N（6）的集中分散处理模式，助力苍南无废城乡建设，进而取得良好的社会效益、经济效益和环境效益。 | 2025-2028 | 19000 | 县综合行政执法局 | 县城投集团 |
| 21 | 苍南县绿色循环经济产业园 | 项目用地面积约74239平方米（约111.36亩），总建筑面积约49100平方米，建设内容包括渣土科技项目、建筑泥浆固化项目、一般工业固废、危废收运中心、再生资源中转站项目、可再生资源 绿色分拣中心项目等五个子项目。 | 2026-2030 | 35100 | 县综合行政执法局 | 县城投集团 |
| （五）多维协同机制体制创新工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 苍南二维码和碳足迹创新中心 | 项目地块面积98.26亩，新建建筑面积15.72万平方米，项目投资建设二维码和碳足迹研究院等平台，与白马湖实验室、温州大学等科研院校合作，开展GM2D、碳足迹和RFID射频技术、高性能导电材料等系列研发、实施产品碳足迹评价工作，建设商品生命周期碳足迹SAAS平台，完成仪器仪表、再生纺织等产品碳足迹核算，构建产品碳足迹核算方法和数学模型，制定GM2D碳足迹用码标准规范及GM2D产品碳足迹方法体系，实现成果转化。 | 2024-2027 | 35000 | 县经信局 | 浙江码尚科技股份有限公司 |
| 2 | 苍南县公共机构能源托管服务项目 | 项目总投资2500万元，通过为苍南县的公共机构量身定制能源托管服务方案，计划用三年时间有序推进全县126家公共机构（根据县机关事务管理中心提供名单）能源托管服务，实现公共机构年度能源消耗下降20%以上。具体有三个目标：1、短期目标：分三批有序推进苍南县126家公共机构能源托管工作，实现县域内公共机构能源托管全覆盖。2、中期目标：在全县公共机构托管基础上，将能源托管服务模式逐步推广至苍南县规上企业及C端用户侧。3、长期目标：积极拓展业务区域，以苍南县为起点，逐步辐射至温州其他县市区及华东五省一市。 | 2025-2027 | 2500 | 县能源集团 | 县能源集团、湖北绿冷高科控股集团有限公司 |
| （六）绿色低碳技术创新工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 浙江宝伦新材料科技有限公司年产4000吨TPE新材料及20000吨低碳环保包装新材料项目 | 项目选址苍南经济开发区18-1地块，用地面积18.08亩，总投资1.6亿元，计划建设办公楼、生产车间等，用于新材料的制造和研发，提升低碳环保新材料的产品性能。 | 2023-2025 | 8214 | 县经信局 | 浙江宝伦新材料科技有限公司 |
| 2 | 浙江优德智能科技有限公司年产1000台（套）特种机器人智能制造产业基地项目 | 项目位于山海大道以东、银杏路以南、花莲路以北的苍南台商小镇10-1地块，其中一期项目用地面积1.65万平方米（合24.79亩），建设生产车间、办公用房等总建筑面积5.93万平方米，有关设施同步建设。 | 2024-2025 | 10000 | 县经信局 | 浙江优德智能科技有限公司 |
| 3 | 浙江天辰测控科技股份有限公司年产50套高低压流量计量检测设备及10000套可燃气体报警设备建设项目 | 该项目总用地面积为5333平方米，建设生产车间，办公用房等地上总建筑面积为15500平方米，有关设施同步建设。 | 2023-2025 | 4700 | 县经信局 | 浙江天辰测控科技股份有限公司 |
| 4 | 钱库镇中小微企业科技孵化园建设项目 | 项目占地面积34亩、容积率3.7，建筑面积约84000平方米，内含5栋生产车间，1栋综合楼。由钱库镇投资建设，定位为自持出租，培育科技型中小微企业，预计可入驻并孵化科技型中小企业10家、规上企业10家，亿元以上规模企业2家，通过租金折扣与企业税收挂钩方式筛选优质企业，减轻企业负担，并设置考核期，对培育成功、达到考核目标的成熟企业另行供地，采用“滚动培育模式”，长期为钱库镇输出优质成长型企业。依托综合楼打造人才服务驿站和企业服务中心，为辖区企业和职工提供多元优质服务。 | 2025-2027 | 25000 | 钱库镇 | 苍南县兴资实业有限公司 |
| 5 | 钱库镇创新发展中心建设工程 | 项目位于钱库大道沿线，以钱库镇轻工园区25亩低效工业厂房为主体，结合周边老旧民房及闲置用地约25亩，统一开发、综合整治，规划容积率3.5、总建筑面积超8.5万㎡，总投资额2.5亿元，建设现代化产业空间，配套建设印刷产业创新发展中心、园区道路等，全力打造印刷包装行业创新研发中心，与高校、科研机构展开深度合作，研发新型环保软包装印刷材料，推动钱库镇印刷包装产业高端化转型升级。 | 2026-2027 | 25000 | 钱库镇 | 钱库镇 |
| 6 | 浙江通光线缆系统有限公司年产800万只高端军用线缆组件生产线项目 | 项目选址苍南工业园区30-1-1地块，用地面积21781平方米（合32.67亩），总投资不低于1.8亿元，计划建设办公楼、生产车间等，主要生产射频同轴连接器、电缆组件（高端军用射频同轴连接器及低损耗稳相电缆组件、毫米波等系列产品）。 | 2025-2026 | 18000 | 县经开区 | 浙江通光线缆系统有限公司 |
| 7 | 浙江维度仪表有限公司年产2万台工商业流量计及100万台民用超声波流量计项目 | 项目选址苍南工业园区30-1-2地块，总用地面积6813平方米（合10.22亩），总投资6607.36万元，建设生产车间等总建筑面积23990平方米，有关设施同步建设。 | 2025-2026 | 6607 | 县经开区 | 浙江维度仪表有限公司 |
| 8 | 浙江易龙新能源科技有限公司年产2000万套新能源锂电池盖板、铝壳等自动精密结构件生产线建设项目 | 项目选址苍南工业园区30-1-3地块，总用地面积20000平方米（合30亩），总投资26321.53万元，建设生产车间、办公及配套用房等总建筑面积66843平方米，有关设施同步建设。 | 2025-2026 | 15000 | 县经开区 | 浙江易龙新能源科技有限公司 |
| 9 | 动力电池循环利用项目 | 以精细化拆解－材料重构为核心技术路线，实现全组分资源化闭环循环。一期投产建设3000—5000吨/年电池精细化拆解中试线；二期扩产至3万吨/年电池回收拆解线；三期将在5年内扩产至10万吨/年回收拆解与活性材料高效提取与再制备。 | 2026-2030 | 76000 | 县科技局 | 温州环源塑业有限公司 |